Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Hasta el momento se ha completado la fase de comprensión del negocio (definición del problema, objetivo de negocio y objetivo de Machine Learning) y la comprensión de los datos (análisis del dataset de 60 tickets, definición de variables predictoras y variable objetivo). Actualmente se está trabajando en la preparación de los datos (anonimización y análisis exploratorio) y en la documentación inicial del proyecto en Git, dentro del Sprint 1 del proyecto, gestionado en Jira. Los objetivos específicos cumplidos hasta el momento son: documentar el entendimiento del negocio, y analizar los datos disponibles. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste No se han requerido ajustes a los objetivos planteados originalmente. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste Se ajustó la metodología de gestión del proyecto: originalmente se planteaba un enfoque iterativo-incremental genérico, y se cambió a Scrum (con sprints definidos, backlog priorizado y tablero Jira), complementado con CRISP-DM para el ciclo de datos y Machine Learning. Este ajuste permite tener mayor visibilidad del avance real del proyecto y facilita evidenciar el cumplimiento de la metodología ante el docente. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Como evidencia de avance se presenta el documento metodológico CRISP-DM actualizado para TIXAI (entendimiento del negocio y de los datos) y el tablero Jira del proyecto (CAP), que muestra el backlog, las épicas y el Sprint 1 en ejecución con el estado real de cada actividad. La calidad del avance se resguardó aplicando el método CRISP-DM para estructurar el análisis de datos, documentando explícitamente las decisiones metodológicas (como la definición de la variable objetivo y la estrategia de evaluación), y gestionando el trabajo mediante Scrum para mantener trazabilidad de cada actividad. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Documentar entendimiento del negocio (problema, objetivo de negocio y objetivo de ML) | Documento CRISP-DM, plantilla APT | 1 semana | Mohammed Saber Hossain Chowdhury Gutierrez | Sin dificultades relevantes. | Completado | Ninguno |
| Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas | Analizar los datos disponibles (tickets.csv) | Dataset tickets.csv, Python/Pandas | 1 semana | Mohammed Saber Hossain Chowdhury Gutierrez | El dataset es reducido (60 registros); se documentó como limitación. | Completado | Ninguno |
| Preparar, explorar y transformar datos | Preparar dataset para el entrenamiento del modelo (incluye anonimización) | Python, librerías de preprocesamiento de texto | 1 semana | Mohammed Saber Hossain Chowdhury Gutierrez | En definición la representación numérica del texto. | En curso | Ninguno |
| Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas | Realizar análisis exploratorio de los datos | Python, matplotlib/seaborn | 1 semana | Mohammed Saber Hossain Chowdhury Gutierrez | Se ejecuta en paralelo a la preparación de datos. | En curso | Ninguno |
| Entrenar, comparar y evaluar modelos de ML | Entrenar primer modelo de clasificación (baseline) | scikit-learn | 1 semana | Mohammed Saber Hossain Chowdhury Gutierrez | Depende de que cierre la preparación de datos. | No iniciado | Ninguno |
| Entrenar, comparar y evaluar modelos de ML | Evaluar desempeño del primer modelo | scikit-learn, métricas de clasificación | 1 semana | Mohammed Saber Hossain Chowdhury Gutierrez | No iniciada. | No iniciado | Ninguno |
| Desarrollar una solución de software | Crear prototipo inicial de TIXAI en Streamlit | Streamlit, Python | 1 semana | Mohammed Saber Hossain Chowdhury Gutierrez | Se trabajará una vez cerrado el primer modelo. | No iniciado | Ninguno |
| Desarrollar una solución de software | Integrar el modelo de Machine Learning con el prototipo Streamlit | Streamlit, modelo entrenado | 1 semana | Mohammed Saber Hossain Chowdhury Gutierrez | No iniciada. | No iniciado | Ninguno |
| Realizar pruebas de certificación | Documentar estructura y ejecución del proyecto en Git | Repositorio Git/GitHub | Continua durante todo el proyecto | Mohammed Saber Hossain Chowdhury Gutierrez | Se comenzó a versionar el proyecto de forma incremental. | En curso | Se incorporó como actividad separada, dada su relevancia como evidencia de trazabilidad. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Entre los factores que han facilitado el desarrollo del plan de trabajo está contar con una metodología estructurada (CRISP-DM + Scrum) y con la plantilla oficial de propuestas, que detalla con precisión los requisitos técnicos mínimos a cumplir en cada etapa. Entre las dificultades se encuentra el tamaño reducido del dataset disponible (60 registros), que obliga a aplicar técnicas como validación cruzada para obtener estimaciones más robustas del desempeño del modelo; y la necesidad de reorganizar el tablero Jira y los documentos del proyecto luego de que una versión anterior incorporara funcionalidades fuera del alcance definido (un módulo de postulación de profesionales), lo que se corrigió acotando nuevamente el alcance a la clasificación y gestión directa de tickets por parte de los técnicos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se eliminó del alcance el módulo de postulación de profesionales y de análisis de compatibilidad entre requerimientos y perfiles, ya que no correspondía al flujo real del sistema (donde el propio técnico selecciona y resuelve el ticket). También se reformuló la metodología de gestión del proyecto, pasando de un enfoque iterativo-incremental genérico a Scrum con sprints definidos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. A la fecha no hay actividades retrasadas respecto de la planificación del Sprint 1. Las actividades de modelado (entrenamiento y evaluación del primer modelo) y de desarrollo del prototipo en Streamlit figuran como 'No iniciado' porque dependen secuencialmente del cierre de la preparación de datos, que se encuentra en curso según lo planificado.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.