Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | TIXAI – Sistema inteligente de clasificación y priorización de tickets de soporte TI |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de Proyectos Informáticos; Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas; Desarrollo de Software. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. Preparar, explorar y transformar datos aplicando criterios de calidad, trazabilidad y privacidad. Entrenar, comparar y evaluar modelos de Machine Learning mediante métricas acordes al problema. Realizar pruebas de certificación de los productos, procesos, datos y modelos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Señala qué problema buscó solucionar tu proyecto y su relevancia para el contexto de la profesión. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: - ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que abordaste? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). - ¿Cuál fue el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situó? TIXAI busca resolver un problema habitual en las mesas de ayuda de empresas de tecnología: la clasificación y priorización manual de los tickets de soporte TI, un proceso que consume tiempo, genera inconsistencias entre técnicos y puede retrasar la atención de incidentes relevantes. Este tema es relevante para el campo laboral de la Ingeniería Informática porque combina desarrollo de software, gestión de datos y aplicación de Machine Learning a un problema operativo real y frecuente en cualquier organización con un área de soporte TI. El proyecto se sitúa en el contexto de una empresa de tecnología (caso simulado) y afecta principalmente a los técnicos de soporte, usuarios directos de la clasificación automática, así como a los usuarios finales que reportan los tickets. El aporte de valor de TIXAI es entregar una predicción de categoría y prioridad que actúa como apoyo a la decisión del técnico —sin reemplazar su criterio—, reduciendo el tiempo de triage manual y dejando trazabilidad de cada ticket, desde su clasificación hasta su cierre y documentación. |
| 2. Objetivos | - Objetivo general y específicos. ¿Cuál es el objetivo general de tu Proyecto APT? ¿Cuáles son los objetivos específicos de tu Proyecto APT? Objetivo general: Desarrollar un prototipo funcional de TIXAI que utilice técnicas de Inteligencia Artificial y Machine Learning para clasificar automáticamente tickets de soporte TI por categoría y prioridad, apoyando su selección, atención y cierre por parte de los técnicos de la empresa, bajo supervisión y corrección humana. Objetivos específicos: documentar el entendimiento del negocio y definir el objetivo del componente de Machine Learning; analizar y preparar el dataset de tickets, incluyendo la anonimización de datos personales; entrenar y comparar distintos algoritmos de clasificación para predecir la prioridad del ticket; evaluar el desempeño de los modelos mediante métricas de clasificación (accuracy, precision, recall, F1-score, matriz de confusión); implementar un prototipo funcional en Streamlit que integre el modelo seleccionado; diseñar y ejecutar pruebas funcionales sobre el prototipo; y documentar el desarrollo del proyecto mediante Git. |
| 3. Metodología | - Metodología utilizada y su pertinencia para cumplir objetivos. ¿Qué metodología utilizaste para desarrollar tu Proyecto APT? Describe las fases y procedimientos que llevaste a cabo para ejecutar tu proyecto. Fundamenta, ¿por qué esta metodología era pertinente para cumplir los objetivos planteados? Para el desarrollo de TIXAI se utilizó CRISP-DM como metodología para el ciclo de datos y Machine Learning, complementada con Scrum como marco de trabajo ágil para la gestión del producto de software. El proyecto se organizó en sprints, dentro de los cuales se fueron abordando las fases de CRISP-DM: comprensión del negocio, comprensión y preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue, sin tratarlas como un proceso estrictamente lineal. Esta combinación fue pertinente porque CRISP-DM aporta una estructura probada para proyectos de Machine Learning, mientras que Scrum permitió planificar el trabajo en entregas incrementales, mantener visibilidad del avance mediante un tablero (Jira) y ajustar el alcance de forma controlada a medida que el proyecto avanzaba. |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. ¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT? - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? ¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT? - Ajustes realizados. ¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste? Etapas o actividades: Las etapas desarrolladas hasta el momento corresponden a la comprensión del negocio (definición del problema, objetivo de negocio y objetivo de Machine Learning), la comprensión y preparación de los datos (análisis del dataset de 60 tickets, definición de variables predictoras y objetivo, y anonimización), y el inicio del modelado (entrenamiento de un primer modelo de clasificación como baseline). En paralelo se comenzó el desarrollo del prototipo en Streamlit y la documentación del proyecto en Git. Dificultades y facilitadores: Entre los facilitadores se encuentra contar con una metodología estructurada (CRISP-DM + Scrum) y una plantilla de propuesta oficial que detalla los requisitos técnicos mínimos a cumplir, lo que permitió ordenar el trabajo desde el inicio. Entre las dificultades estuvo el tamaño reducido del dataset disponible (60 registros), que obliga a interpretar los resultados del modelo con cautela, y la necesidad de reorganizar el alcance del proyecto luego de que una versión anterior incorporara funcionalidades fuera de lo definido, lo que generó inconsistencias entre los documentos del proyecto. Ajustes realizados: A partir de estas dificultades se acotó el alcance del sistema a la clasificación y gestión directa de tickets por parte de los técnicos; se cambió la metodología de gestión de un enfoque iterativo-incremental genérico a Scrum, con sprints definidos; y se incorporó la recomendación de aplicar validación cruzada sobre el dataset de entrenamiento para obtener una estimación más robusta del desempeño del modelo, dado su tamaño reducido. |
| 5. Evidencias | - Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? Como evidencias del desarrollo del proyecto se cuenta con: el documento metodológico CRISP-DM actualizado para TIXAI; el tablero Jira del proyecto (CAP), con el backlog, las épicas y el Sprint 1 en ejecución; la presentación del proyecto (PowerPoint) con la propuesta de solución, los procesos de negocio y la arquitectura planificada; y el repositorio del proyecto en Git, donde se documenta la estructura del código y el prototipo desarrollado en Streamlit. Estas evidencias permiten reconstruir tanto el razonamiento detrás de las decisiones tomadas como el estado de avance real del proyecto en cada etapa. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? - Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? El desarrollo de TIXAI permitió confirmar un interés genuino por el área de Machine Learning aplicado a problemas de gestión y operación de TI, específicamente en tareas de clasificación de texto. Trabajar con un dataset real (aunque reducido) y tener que tomar decisiones metodológicas ayudó a entender mejor la diferencia entre resolver un problema de Machine Learning en un contexto académico y pensar en una futura implementación real dentro de una organización. Los intereses profesionales planteados al inicio de la asignatura se mantienen, aunque con mayor claridad sobre el tipo de proyectos que me gustaría seguir desarrollando: soluciones que combinen desarrollo de software con componentes de datos e Inteligencia Artificial. A partir de este proyecto me gustaría seguir profundizando en Machine Learning e Inteligencia Artificial aplicada, particularmente en procesamiento de lenguaje natural y en la integración de modelos predictivos dentro de productos de software reales. Me proyecto laboralmente como desarrollador/analista con foco en soluciones de datos e IA, buscando oportunidades donde pueda seguir combinando el desarrollo de software con el entrenamiento y evaluación de modelos de Machine Learning. |